График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 07.04.2025г. по 11.04.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-536 Производство ТО | ООО «Европласт» | 07.04.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-098 Монтаж СИП | Прирельсовые склады, ул. Вокзальная,5, ж/д станция,ул. Северная,31/2,31/6 | 07.04.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-193 Устранение нагрева, долив масла в тр-р | Ул. Совхозная, ул.Бахет, ул.Гатиатуллина | 07.04.2025 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-06 Устранение нагрева | ул. Свердлова,99,97,95,93,91, ул. С.Батыра, 7,9 | 08.04.2025 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-204 Производство ТО | Ул. Лесопарковая | 08.04.2025 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-061 Монтаж СВН | Гоголя,8,6,4,2,3,1,11,13,17 | 09.04.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-205 Производство ТО | п. Московка, ул. Алебастровая, Дачная | 09.04.2025 | 14.00-17.30 |
| 8 | ТП-096 Наладка РЗА | ул. Кувыкина,2,4,6,8,ул. Ленина,41,43.магазин Магнит | 10.04.2025 | 09.00-17.30 |
| 9 | ТП-129 ВЛ-0,4кВ производство ТО | ул.Халтурина, Нуриманова, Трипольского, д/сад 29 | 10.04.2025 | 09.00-12.30 |
| 10 | ТП-036 Производство ТО | ул. Северная, ИП Закиров, ООО Вымпелком | 11.04.2025 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-552 Производство ТО | АГЗС, ул.Кортунова, 2/2 | 11.04.2025 | 14.00-17.30 |