График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 18.11.2024г. по 22.11.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-131 Ремонт привода | 25 мкр.ул.Ленина,59а,АТС, Дет сад 33 | 18.11.2024 | 09.00-17.30 |
| 2 | ТП-079 Монтаж прибора учета | ул. Мусы Джалиля,Тихая,Нефтяников , ул. Кузнечная, Пригородная | 19.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 3 | РП-18 Переключение КЛ-10кВ | 33 мкр | 20.11.2024 | 09.00-17.30 |
| 4 | ТП-015 Ремонт рубильника | Стройдвор, ул. Губкина 1В | 20.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 5 | РП-18 Переключение КЛ-10кВ | 33 мкр | 20.11.2024 | 09.00-17.30 |
| 7 | ТП-089 Монтаж прибора учета | п.Первомайский, ул.Свободы, ул. Первомайская | 21.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 8 | ТП-523 Монтаж прибора учета | Склад, ул. Кооперативная, 1/3 | 22.11.2024 | 14.00-17.30 |