График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 07.07.2025г. по 11.07.2025г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-502
Производство ТО
	ООО «Башкирский фарфор»
	07.07.2025
	09.00-12.30

	2
	РП-2
Ремонт СВМ
	34 мкр.,дома 1,19,26,ул. Закирова,5 ЦТП-8 
	07.07.2025
	14.00-17.30

	3
	РП-14
Наладка РЗА
	38 мкр.
	08.07.2025
	09.00-12.30

	4
	ТП-061

Ремонт СВН+ производство ТО
	Гоголя, д. 1,2,3,4,6,8,11,13,17
	08.07.2025
	09.00-12.30

	5
	ТП-185

Ремонт ВН ТП-185/12-34
	ул. Кадочникова, Мальцева
	08.07.2025
	09.00-17.30

	6
	ТП-117

Ремонт СРВ №1
	Сероводородная лечебница 
Пр.Ленина, 60

Пост полиции

Станция катодной защиты газопровода

ЦВЛ спальный корпус (стройплощадка)
	09.07.2025
	09.00-12.30

	7
	ТП-247 яч.1

Ремонт ТСН
	38 микр, ул.Насырова, д. 5, д.11
	09.07.2025
	09.00-17.30

	8
	ТП-115, 1с.ш.

Производство ТО
	25 мкр. Дома №57, ЦТП 10, ДШИ, Королева,17, ул. Ленина,57.
	09.07.2025
	14.00-17.30

	9
	РП-11

Производство ТО
	Котельная 15 АПРИ
	10.07.2025
	09.00-17.30

	10
	ТП-031

Производство ТО
	ул. Пугачева, Кольцо Пугачева, ул. Нефтяников, ул. Девонская,

ЦТП-3, Мини-котельная,18, ООО Долг, Маг-н Сюрприз ,

Ул.С.Кольцо, ул.Гоголя
	11.07.2025
	13.30-17.00


