График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 11.11.2024г. по 15.11.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-088 Замена тр-1 | ул. Ленина,61А,61/2,маг. Апельсин 12 | 11.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 2 | ТП-230,монтаж прибора учета | 34 мкр, дома 30,31 | 11.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 3 | ТП-509 Производство ТО | БАСЭТ | 12.11.2024 | 14.00-17.30 |
| 4 | ТП-246,монтаж прибора учета | 38 мкр. КВАРТАЛ 18, мкр. «Весна» ул. Насырова | 12.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-216,монтаж прибора учета | ул. Свердлова,3,4,5. ул. Гоголя 11А,11,13,15. ул. Чапаева,20 | 13.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-523 Производство ТО | Склад, ул. Кооперативная, 1/3 | 13.11.224 | 14.00-17.30 |
| 8 | ТП-21 Устранение нагрева тр-1 | ул. Уральская, 9 Января, Братская | 14.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 9 | ТП-268,монтаж прибора учета | ООО «Горизонт» | 15.11.2024 | 09.00-12.30 |
| 10 | ТП-212 Устранение нагрева рубильника | СНТ «Нефтяник», ул.Шевченко, Кошевого, Октябрьская, Трипольского | 15.11.2024 | 09.00-12.30 |