График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 19.05.2025г. по 23.05.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-094, т-1 Производство ТО | Котельная 1, ул. Островского,6 | 19.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-099, Т-3 Производство ТО | Котельная № 3 вв.4 | 19.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | КЛ-0,4кВ ТП-037 Ф.Горздрав | С.Кольцо,12А,16,ул.Девонская,21,ресторан Башкирия,Кафе Тет а тет | 20.05.2025 | 09.00-17.30 |
| 4 | ТП-094, т-2 Производство ТО | Котельная 1, ул. Островского,6 | 20.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 5 | ТП-099, Т-4 Производство ТО | Котельная № 3 вв.4 | 20.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 6 | ТП-246, 1с.ш. Производство ТО | 38 мкр. КВАРТАЛ 18, мкр. «Весна» ул. Насырова | 21.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-246, 2с.ш. Производство ТО | 38 мкр. КВАРТАЛ 18, мкр. «Весна» ул. Насырова | 21.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 8 | ТП-133 ВЛ-0,4кВ монтаж СИП | ул. Красноармейская, ул.Горная | 21.05.2025 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-029 Ремонт КЛ-0,4кВ | Островского, д.35 | 22.05.2025 | 09.00-17.30 |
| 10 | ТП-04 Производство ТО | ул. Трипольского,Бакинская, Октябрьская,Суворова, Полевая,Пролетарская | 22.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-125 Ремонт рубильника | Геофизиков, дом 4 | 23.05.2025 | 09.00-12.30 |
| 12 | ТП-073 Ремонт КЛ-0,4кВ | Комсомольская, д.41 | 23.05.2025 | 14.00-17.30 |