График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 29.06.2026г по 03.07.2026г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ВЛ-6кВ ф.11-17
Подрезка деревьев

Между оп.9-12
	Ул.Северная, ул.Космонавтов, ул.Маляшева, Каратова, Репина
	01.07.2026
	09.00-17.30

	2
	ВЛ-0,4кВ ТП-111
Ф.Аксакова

Перевод нагрузок
	ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23, кооператив гаражей, ул.Аксакова, ул.Космонавтов
	02.07.2026
	09.00-17.30

	3
	ВЛ-0,4кВ ТП-082
Производство ТО
	ул. Туркменево,ул. Партизанская, дома 1, 1Д, 1/4,и 1/6, 1/7, автосервис-авторазбор,  ул.Степная, ул.Проезд Степной, Гаражный кооператив 42, цех пенобетонных блоков, склад игрушек,  ООО Горстрой, столярный цех
	03.07.2026
	09.00-12.30

	4
	ВЛ-6кВ ф.02-23/

ТП-195
Замена РЛНД
	.Туркменево,ул.Маяк Маяк , п.Туркменево, ул.Объездная, ул.Степная,  М-н Башспирт, м-н Автозапчасти,Автосервис,ул. Лазо, 2проезд Лазо, ул.Партизанская, ул.Тагирова, м- н Чулпан, Степная, Гаражный кооператив 42, цех пенобетонных блоков,

 ул. Северная,8/2,котельная 16, Ул. Северная в районе ГК «Феникс»
	03.07.2026
	09.00-12.30

	5
	ВЛ-0,4кВ ТП-195

Производство ТО
	ул.Партизанская, Тагирова, м- н Чулпан,ул.Дорожников, Кызыл-маяк
	03.07.2026
	14.00-17.30


