График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 18.05.2026г по 22.05.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-039

Монтаж 3КЛ-0,4кВ на МКД ул.Островского, д.125 (Симфония)
	Ф.Магазин, Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Губкина,34/1,  Маг-н Пятерочка, ул.Островского, д.125, УК Домсервис, УК Жилье, ул.Островского, д.84,86,88.
Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Мастерская ул.С.Батыра, д.11/1, ул.Островского, д.125, маг.Пятерочка, здание Губкина, 34/1, Фотосалон по ул.Губкина, УК Домсервис,  ООО «СУ-1», УК Жилье , 

ул.Островского, д.62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82. 

Ул.Свердлова д. 77,79,81,83,85,87,89.

Ул.Калинина, д.2,4,6,8.
	18.05.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-050, 2с.ш., 13АВ
Монтаж КЛ-0,4кВ на Сад.Кольцо, 17/1
	Общежитие обувной ф-ки д.17, торговый центр Хисматуллиной И.И., Сад.Кольцо, д.19, д.21, ул.Девонская, гор.парк, Дет.сад №17, маг.Шины-диски по ул.Северная, 9А около Пакера. Ул.Девонская, д.2,4,6,8. Ул.Северная, д.22,24,26,28., Сбербанк ул.Сад.кольцо, д.21
	18.05.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-187

Замена тр-ра
	Ул. Крупской, Ломоносова, сады Район Ветлечебницы, Сад Восход, ул.Строительная, Суворова
	19.05.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-050, 2с.ш., 13АВ
Монтаж КЛ-0,4кВ на Сад.Кольцо, 17/1
	Общежитие обувной ф-ки д.17, торговый центр Хисматуллиной И.И., Сад.Кольцо, д.19, д.21, ул.Девонская, гор.парк, Дет.сад №17, маг.Шины-диски по ул.Северная, 9А около Пакера. Ул.Девонская, д.2,4,6,8. Ул.Северная, д.22,24,26,28., Сбербанк ул.Сад.кольцо, д.21
	19.05.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-264

Замена тр-ра
	Сад «Радуга», Сад «Восход-2»
	20.05.2026
	14.00-17.30

	6
	ТП-039

Монтаж 3КЛ-0,4кВ на МКД ул.Островского, д.125 (Симфония)
	Ф.Магазин, Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Губкина,34/1,  Маг-н Пятерочка, ул.Островского, д.125, УК Домсервис, УК Жилье, ул.Островского, д.84,86,88.
Детская спортивная школа по С.Батыра, д.11, Мастерская ул.С.Батыра, д.11/1, ул.Островского, д.125, маг.Пятерочка, здание Губкина, 34/1, Фотосалон по ул.Губкина, УК Домсервис,  ООО «СУ-1», УК Жилье , 

ул.Островского, д.62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82. 

Ул.Свердлова д. 77,79,81,83,85,87,89.

Ул.Калинина, д.2,4,6,8.
	20.05.2026
	09.00-12.30

	7
	ТП-051, 2с.ш.

Монтаж АВ для осв.ТП
	Учебный корпус Нефтяного колледжа (бывший ПЛ-56), ул.Сад.кольцо д.110-128, ул.Энгельса, Боулинг- центр «Фрегат», Теплопункт №2, Ул.Островского д.87-133.
	21.05.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-114

Устранение нагрева
	ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина, Заречная, Тихая, Сайфи Кудаш
	22.05.2026
	09.00-12.30


