График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 13.04.2026г по 17.04.2026г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-261, 2с.ш.
Производство ТО
	ТЦ Плаза, ул.Свердлова, д.63, Куйбышева, д.4, пр.Ленина, д.33
	13.04.2026
	14.00-17.30

	2
	ТП-29
Производство ТО
	ул.Центральная, Шоссейная
	13.04.2026
	14.00-17.30

	3
	ТП-206
Производство ТО
	мкр. Московка ул. Михайлова
	14.04.2026
	09.00-12.30

	4
	ТП-222
Производство ТО
	ул. Ст.Разина, Девонская, Нефтяников, Худайбердина, Тихая
	14.04.2026
	14.00-17.30

	5
	ТП-062
Производство ТО
	мкр Муллино ул.Гатиатуллина, ул.Матросова
	15.04.2026
	09.00-12.30

	6
	ТП-521
Производство ТО
	Ул.Северная, 21/1
	15.04.2026
	14.00-17.30

	
	ВЛ-0,4кВ ТП-095

Монтаж СИП
	Ул.Крупская, д.3, ул.Крупской, Сад.кольцо, д.239, Сад.Кольцо, мастерские ОНК, С.Батыра, д.6, ул.Карла Маркса, Южная, Гафури
	15.04.2026
	09.00-17.30

	7
	ТП-028, 2 с.ш.
Производство ТО
	Детсад 18; Регпалата БТИ, ООО «Дом 7»,

Магазин «Апельсин-1» ,ул. Комсомольская,23, 25А, 

ул. Герцена,24А,24Б
	16.04.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-172
Производство ТО
	ул. Мухиной, ул.Канкаева, проезд Байбакова, Совхозная, Гатиятуллина
	16.04.2026
	14.00-17.30

	9
	ТП-028, 1 с.ш.
Производство ТО
	Детсад 18; Регпалата БТИ, ООО «Дом 7»,

Магазин «Апельсин-1» ,ул. Комсомольская,23, 25А, 

ул. Герцена,24А,24Б
	17.04.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-214
Производство ТО
	36 микр-н, ул.Л.Леонидова
	17.04.2026
	09.00-12.30

	11
	ТП-226, 1с.ш.
Устранение течи масла тр-1
	Сад.кольцо, д.117, Бизнес-центр, Баня №3
	17.04.2026
	14.00-17.30


