График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 13.01.2025г. по 17.01.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-220 Производство ТО | ул.Ватан, ул.Ик, часть ул. Пригородная | 13.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-114 Производство ТО | ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина | 13.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-33 Производство ТО | ул. Песчаная, Речная, Набережная, Кольцо Комсомольской, Ул. Крестьянская | 14.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-073 Производство ТО | Вечерняя сменная школа. ул. Комсомольская,14,37,39. ул. Герцена,34, кафе Батыр, ул. Фрунзе, Тукаева, Автостоянка, ул. Фрунзе,11 | 14.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-076 Ремонт рубильника | ул. Социалистическая, Торговый центр «Пугачевский» | 15.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-031 Устранение нагрева руб. | ул. Пугачева, Кольцо Пугачева, ул. Нефтяников, ул. Девонская, ЦТП-3, Мини-котельная,18, ООО Долг, Маг-н Сюрприз , Ул.С.Кольцо, ул.Гоголя | 15.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-177 Производство ТО | ул.Тенистая, ул. 8 Марта, ул.Автомобилистов, ул.Тупик Тенистой | 16.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 8 | ВЛ-6кВ ф.12-18 Ремонт провода | ул.Тенистая, ул. 8 Марта, ул.Автомобилистов, ул.Тупик Тенистой , ул.кооперативная, Кадырова, Каратова | 16.01.2025 | 09.00-17.30 |
| 9 | ТП-049 Производство ТО | ул. 8 Марта, ул.Рабочая, ул.Кооперативная, тупик Кооперативной | 16.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 10 | ТП-537 Производство ТО | Оптовая база «Салют» | 16.01.2025 | 14.00-17.30 |
| 11 | ТП-230 Монтаж КЛ-0,4кВ | 34 мкр, дома 30,31 | 16.01.2025 | 09.00-17.30 |
| 12 | ТП-069 Долив масла тр-1 | Школа №18, ул.Девонская, дома 16, 18, Герцена, дом 16, Дет.сад №22 «Журавленок» | 17.01.2025 | 09.00-12.30 |
| 13 | ТП-619 Производство ТО | Горшкова О.Н. трасса М-5 | 17.01.2025 | 14.00-17.30 |