Заместителю директора - главному инженеру

ПО «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

Годовой график ремонтов ЛЭП  и  электрооборудования

10-6кВ  прилегающих к сети  ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» на октябрь 2022год.

Октябрь

| № п/п | Наименование оборудования | Вид отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.70-11 | РП-10(2),ВЛ10кВ производствоТО1 | 02.10.22 | с 9-00 до 12-30 |
| 2 | Ф.70-46 | ВЛ-10кВ регулировка РЛНД | 02.10.22 | с 9-00 до12-30 |
| 3 | Ф.70-18 | РП-10(1),ВЛ10кВ производствоТО1 | 03.10.22 | с 9-00 до12-30 |
| 4 | Ф.70-24 | КРУН-10кВ ф.70-24/РП-6 производство ТО-1 | 11.10.22 | с 9-00 до12-30 |
| 5 | Ф.04-36 | ТП-018(1) производствоТО1 | 16.10.22 | с 9-00 до17-00 |
| 6 | Ф.04-31 | ТП-018(2) производствоТО1 | 17.10.22 | с 9-00 до17-00 |

Главный инженер  АО «ОЭС»                                    И.Г.Тухбатуллин

Исп.ОДС  Фаррахов Д.К.

т./факс (34767) 4-68-18