График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями

С 28.04.2025г. по 30.04.2025г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-011 Монтаж прибора учета | Управление пенсионного фонда, магазин Простор Станция переливания крови, ТЦ РИО | 29.04.2025 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-193 ф.04-07 ф.Совхозная | Мкр Муллино, ул.Совхозная, ул.Ухарского, котельная №10 | 29.04.2025 | 09.00-17.30 |
| 3 | ТП-079 Замена тр-1 | ул. Мусы Джалиля,Тихая, Нефтяников , ул. Кузнечная, Пригородная | 30.04.2025 | 09.00-12.30 |