График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 01.12.2025г. по 05.12.2025г.

	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-178
Устранение нагрева т-2
	29 мкр, д.6, 6Б, гаражи, 28 мкр д.11, школа №22, Новоселов, д.16, маг.Магнит
	01.12.2025
	09.00-12.30

	2
	ТП-180
Устранение нагрева т-2
	28 мкр, д.7, д.17, д.19, магазин Пятерочка, теплопункт
	01.12.2025
	14.00-17.30

	3
	ТП-235
Устранение нагрева СВН-2
	Ул.Чапаева, 2, улДевонская, д.27
	02.12.2025
	09.00-12.30

	4
	ТП-065
Замена тр-ра
	Аэропорт
	02.12.2025
	14.00-17.30

	5
	РП-17
Производство ТО
	ООО «Вертикаль» (бывшее Роснефтемаш)
	03.12.2025
	09.00-12.30

	6
	ТП-083
Устранение нагрева т-2
	35 мкр дома 5,9а, 2, Аптека, маг. Апельсин, маг.Альпари, кафе Чеснок , дом 3
	03.12.2025
	14.00-17.30

	7
	ТП-156
Ремонт КЛ ф.УО
	34 мкр. ТЦ Московский проспект, дома д.22/2,13, 13В, 13Б, 13А, 14, гаражи «Мечта», пр.Московский, дом 20
	04.12.2025
	09.00-12.30

	8
	ТП-589, 1с.ш.
Производство ТО
	Ул. Кубышева,40/1. ДУЭТ
	04.12.2025
	14.00-17.30

	9
	ТП-164

Монтаж прибора учета
	ул. Белоглазова, ул.Уфимская, лыжная база, дом отдыха
	04.12.2025
	09.00-12.30

	10
	ТП-156

Ремонт КЛ ф.УО
	34 мкр. ТЦ Московский проспект, дома д.22/2,13, 13В, 13Б, 13А, 14, гаражи «Мечта», пр.Московский, дом 20
	05.12.2025
	09.00-12.30

	11
	ТП-589, 2с.ш.

Производство ТО
	Ул. Кубышева,40/1. ДУЭТ
	05.12.2025
	14.00-17.30


